| Estrutura do Projeto de Software |  | Duração: | 150 (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos | 2025/2026 |  |
| Disciplina: | Programação e Sistemas de Informação | Ano/Turma: | 12.º D |
| Módulo: | 16 – Projeto de Software | Data: | Jan. 2026 |

| 0 | Nome do projeto |
| --- | --- |
| Implementação de um Servidor Debian para Gestão Remota e Segura de Ficheiros com Interface TUI em Python e backend em C |  |

| 1 | Descrição do Projeto |
| --- | --- |
| O projeto consiste na implementação do software necessário para transferir ficheiros através de uma porta FTP usando um protocolo customizado. O software do lado do servidor será implementado em C com a função de aceitar diferentes modos de transferência de informação como a transferência bidirecional de ficheiros, eliminação e listagem de ficheiros em uma dada diretoria. O software do lado cliente será implementado em python com a biblioteca paramiko para realizar a conexão ao servidor. |  |

| 2 | Objetivos do Projeto |
| --- | --- |
| O objetivo final do projeto é conseguir ter um servidor em rede multi-utilizador com interface em texto fácil de utilizar e segurança e fiabilidade. |  |

| I | Calendarização das fases de desenvolvimento (descrição das fases e respetivas datas) |
| --- | --- |
| Fase 1 – Planeamento e Preparação (Setembro 2025) • Instalação inicial do Debian • Configuração base (utilizadores, teclado, rede, SSH) • Otimização e limpeza do sistema Fase 2 – Configuração do Servidor (Setembro 2025) • Definição de IP estático • Instalação e testes do serviço SSH • Configuração de firewall e parâmetros de segurança • Configuração de Dynamic DNS Fase 3 – Acesso Remoto Seguro (Setembro/Novembro2025) • Instalação e configuração do WireGuard • Testes LAN e WAN • Configuração de port forwarding • Implementação/experiência com Wake-on-LAN (LAN e WAN) Fase 4 – Desenvolvimento da Aplicação TUI em Python (Novembro/Fevereiro 2025) • Estrutura base da aplicação com python • Integração de permissões multiutilizador • Testes de navegação e usabilidade Fase 5 – Segurança e Fiabilidade (Fevereiro/Maio 2025) • Logs de acesso e backups automáticos • Implementação de Fail2ban e autenticação por chave pública • Otimização geral do desempenho Fase 6 – Testes Finais e Documentação (Maio/Julho 2026) • Testes funcionais LAN/WAN • Testes de falhas e recuperação • Escrita do relatório final • Preparação da apresentação e defesa da PAP |  |

| II | Definição de requisitos (funcionais e não funcionais) |
| --- | --- |
| Requisitos Funcionais - O servidor deve arrancar automaticamente ao receber energia. - Os utilizadores devem poder ligar/desligar o servidor através de Tapo Smart Plugs. - O acesso remoto deve ser garantido por SSH (administrador) e WireGuard (utilizadores). - A aplicação servidor em C deve permitir operações de transferência de ficheiros. - O cliente e TUI devem ser implementados em Python, comunicando com a aplicação servidor. - O sistema deve registar logs e suportar backups automáticos. Requisitos Técnicos • Debian 12 • OpenSSH, WireGuard, Fail2ban, UFW/Iptables • Servidor: C++ + Ncurses • Cliente: Python (paramiko / subprocess / libssh / etc.) • Tapo Smart Plugs para controlo energético • Git, GanttProject |  |

| III | Recursos a utilizar |
| --- | --- |
| Hardware • Computador/servidor físico com suporte a AC Power Restore • Router com acesso à rede local e à Internet • Tomadas inteligentes TP-Link Tapo compatíveis com controlo remoto • Dispositivo cliente (PC out portátil) para acesso remoto e testes Software • Sistema operativo Linux Debian 13 32-bit • Compilador GCC para desenvolvimento em C • Bibliotecas para interface em modo de texto • Python 3 para desenvolvimento do cliente • Serviço SSH para acesso remoto seguro • Ferramentas de gestão de logs e backups (ex.: rsyslog, cron) Rede e Comunicações • Rede LAN para testes locais • Acesso WAN/Internet para validação de controlo remoto |  |