ANTEPROJETO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Curso Profissional

Escolha um item.

Ano Letivo: 2025/2026

| Nome do aluno: | Afonso Gomes Peres | Turma: | 12ºD | Nº. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: inserir as linhas de texto necessárias em cada quadro.

| 0 | Nome do projeto |
| --- | --- |
| Implementação de um Servidor Debian para Gestão Remota e Segura de Ficheiros com Interface TUI em Python e backend em C++ |  |

| I | Calendarização das fases de desenvolvimento |
| --- | --- |
| Fase 1 – Planeamento e Preparação (Setembro 2025) • Instalação inicial do Debian • Configuração base (utilizadores, teclado, rede, SSH) • Otimização e limpeza do sistema Fase 2 – Configuração do Servidor (Setembro 2025) • Definição de IP estático • Instalação e testes do serviço SSH • Configuração de firewall e parâmetros de segurança • Configuração de Dynamic DNS Fase 3 – Acesso Remoto Seguro (Setembro/Novembro2025) • Instalação e configuração do WireGuard • Testes LAN e WAN • Configuração de port forwarding • Implementação/experiência com Wake-on-LAN (LAN e WAN) Fase 4 – Desenvolvimento da Aplicação TUI em Python (Novembro/Fevereiro 2025) • Estrutura base da aplicação com python curses • Implementação de funcionalidade SFTP • Integração de permissões multiutilizador • Testes de navegação e usabilidade Fase 5 – Segurança e Fiabilidade (Fevereiro/Maio 2025) • Logs de acesso e backups automáticos • Implementação de Fail2ban e autenticação por chave pública • Otimização geral do desempenho Fase 6 – Testes Finais e Documentação (Maio/Julho 2026) • Testes funcionais LAN/WAN • Testes de falhas e recuperação • Escrita do relatório final • Preparação da apresentação e defesa da PAP |  |

| II | Elaboração do desenho do projeto – p.e. prototipagem de interfaces, protótipo de hardware, etc. |
| --- | --- |
| Interface TUI (python curses): • Menu principal com navegação por setas • Painéis ASCII para listar diretórios, detalhes e ações • Mockups desenhados previamente em ASCII para orientar a implementação https://drive.google.com/file/d/1Dbk0lFa6CSVJ5dzyoYiAPPlXBrWJtuPZ/view?usp=sharing Arquitetura de Energia e Acesso: • O servidor liga-se automaticamente quando recebe energia, eliminando a necessidade de Wake-on-LAN • Utilização de Tapo Smart Plugs para permitir aos utilizadores autorizados ligarem o servidor remotamente • Implementação de um fluxo simples: abrir app → ligar tomada → servidor arranca → conectar via VPN/SSH → abrir cliente Python → gerir ficheiros Interface Cliente–Servidor: • Cliente desenvolvido em Python, responsável por comunicar com a aplicação servidor C++ • O Python client envia comandos via SSH ou canal dedicado, recebendo respostas formatadas pela aplicação TUI em C++ • Prototipagem simples: - Menu Python → escolhe ação → envia comando ao servidor → recebe output processado |  |

| III | Definição de requisitos |
| --- | --- |
| Requisitos Funcionais - O servidor deve arrancar automaticamente ao receber energia. - Os utilizadores devem poder ligar/desligar o servidor através de Tapo Smart Plugs. - O acesso remoto deve ser garantido por SSH e WireGuard. - A aplicação TUI em C++ deve permitir operações SFTP. - O cliente deve ser implementado em Python, comunicando com a aplicação TUI. - O sistema deve registar logs e suportar backups automáticos. Requisitos Técnicos • Debian 12 • OpenSSH, WireGuard, Fail2ban, UFW/Iptables • Servidor: C++ + Ncurses • Cliente: Python (paramiko / subprocess / libssh / etc.) • Tapo Smart Plugs para controlo energético • Git, GanttProject |  |

| IV | Atividades a desenvolver e recursos a utilizar |
| --- | --- |
| - Configurar sistema de arranque automático por AC Power Restore - Integrar e testar tomadas Tapo para controlo remoto de energia - Desenvolver aplicação servidor em C++ com Ncurses - Desenvolver cliente Python para comunicação com o servidor - Implementar gestão de ficheiros via SFTP - Configurar logs e backups - Testes LAN/WAN e validação do fluxo: Ligar tomada → servidor arranca → aceder remotamente → usar cliente Python |  |

| (A preencher pelo professor) |  |
| --- | --- |
| Data de receção: |  |
| O(A) Professor(a): | ____________________ |
| nome do professor(a) orientador |  |

Nota: inserir as linhas de texto necessárias em cada quadro.

| V | SUGESTÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR PARA A FASE DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

| VI | AVALIAÇÃO DO ESTRUTURA DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação: |  |  | valores (em extenso) |

| (A preencher pelo professor) |  |
| --- | --- |
| Data: |  |
| O(A) Professor(a): | ____________________ |
| nome do professor(a) orientador |  |