Relatório Intermédio PAP

Entrega intermédia B3

2º Protótipo 
Afonso Gomes Peres 
Nº 1 - 12ºD

Descrição do projeto

Implementação de um servidor de transferência de ficheiros

multi-utilizador pessoal

O projeto consiste na implementação do software necessário para transferir ficheiros através de uma porta FTP usando um protocolo customizado.

O software do lado do servidor foi implementado em C com a função de aceitar diferentes modos de transferência de informação como a transferência bidirecional de ficheiros, listagem de ficheiros em uma dada diretoria e autenticação via /etc/shadow.

O software do lado cliente foi implementado exclusivamente em C com uso a sockets (winsock2.h para Windows ou sys/socket.h para Linux) para realizar a conexão ao servidor.

Principais funcionalidades já implementadas

Autenticação do lado do servidor

O sistema de autenticação implementado segue um modelo baseado na validação de utilizadores do próprio sistema operativo, recorrendo às entradas presentes no ficheiro /etc/shadow. Este mecanismo permite garantir que apenas utilizadores válidos conseguem estabelecer sessões autenticadas com o servidor.

O processo inicia-se com a receção do nome de utilizador enviado pelo cliente através de uma string com tamanho prefixado (4 bytes em formato big endian, seguidos dos dados). Esta abordagem garante uma leitura controlada e segura dos dados recebidos pela socket, evitando leituras incompletas ou inconsistentes. O nome de utilizador é posteriormente armazenado para utilização em fases subsequentes, nomeadamente na expansão de caminhos com o símbolo ~.

De seguida, o servidor obtém a entrada correspondente ao utilizador no ficheiro /etc/shadow, verificando se a conta é válida e se não se encontra bloqueada. Caso a entrada seja inválida ou indisponível, o processo é imediatamente interrompido, sendo enviado ao cliente um código de erro.

Uma vez validado o utilizador, o servidor extrai da hash armazenada os parâmetros criptográficos relevantes (nomeadamente o algoritmo e o salt), utilizando o formato modular padrão ($id$salt$hash). Estes parâmetros são enviados ao cliente, que fica responsável por calcular localmente a hash da palavra-passe introduzida, utilizando exatamente o mesmo algoritmo e salt.

O cliente devolve então ao servidor a hash resultante, que é comparada com a hash armazenada no sistema. Esta comparação é realizada através de um algoritmo em tempo constante (constant-time comparison), evitando vulnerabilidades associadas a ataques de análise temporal (timing attacks).

Por fim, o servidor envia um byte de estado ao cliente (0x00 para sucesso, 0x01 para erro), indicando o resultado da autenticação. Apenas em caso de sucesso é permitida a continuação da sessão, sendo posteriormente possível aceder às restantes funcionalidades, como transferência de ficheiros ou listagem de diretórios.

Este modelo apresenta como principais vantagens a não transmissão de palavras-passe em texto simples e a reutilização da infraestrutura de autenticação do sistema operativo, aumentando assim a segurança global da aplicação.

Modo Listagem aprimorado

O modo de listagem foi estendido para fornecer não apenas os nomes dos ficheiros, mas também o respetivo tipo, permitindo ao cliente construir representações mais ricas e informativas.

Após a autenticação, o cliente envia o modo de operação ‘L’, seguido do caminho remoto que pretende listar. O servidor processa este pedido expandindo o caminho (incluindo suporte a ~ e ~user) e validando-o de acordo com a política de acesso do utilizador. Em caso de sucesso, é aberta a diretoria correspondente.

O protocolo de resposta foi desenhado de forma incremental e eficiente. Inicialmente, o servidor envia um byte de estado (0x00 em caso de sucesso). De seguida, cada entrada da diretoria é transmitida individualmente com a seguinte estrutura:

- 1 byte indicando o tipo (0x02 para diretoria, 0x01 para ficheiro)

- 4 bytes (big endian) com o comprimento do nome

- sequência de bytes com o nome da entrada

Este processo repete-se para todas as entradas, excluindo explicitamente "." e "..", garantindo uma listagem limpa. O fim da listagem é sinalizado por um byte especial (0x00), permitindo ao cliente saber exatamente quando parar a leitura sem depender do encerramento da ligação.

Do lado do cliente, esta informação é processada e convertida numa representação textual estruturada, onde cada entrada é prefixada com d: (diretoria) ou f: (ficheiro). Esta distinção permite não só uma apresentação mais clara, mas também facilita futuras extensões, como filtragem, ordenação ou aplicação de estilos visuais diferenciados.

Backend em C do lado do cliente

O backend do cliente foi implementado em C no ficheiro send-file-socket.c, constituindo uma biblioteca de funções responsáveis por toda a comunicação com o servidor, abstraindo os detalhes do protocolo e da gestão de sockets.

A arquitetura deste módulo encontra-se organizada em várias camadas:

Numa camada base, são fornecidas funções utilitárias para comunicação robusta, como send_all e recv_exact, que garantem o envio e receção completos dos dados, mesmo em situações de leituras/escritas parciais típicas de sockets TCP. Adicionalmente, são incluídas funções para codificação/descodificação de inteiros em formato big endian, assegurando portabilidade entre diferentes arquiteturas.

Ao nível intermédio, são implementadas funções de enquadramento do protocolo, como send_path, send_mode e send_unlock, que tratam da serialização dos dados segundo o formato definido (strings com prefixo de comprimento, bytes de controlo, etc.). Estas funções encapsulam os detalhes do protocolo binário, simplificando a sua utilização.

Um dos componentes centrais é o mecanismo de autenticação (authenticate_with_server), que segue o modelo desafio-resposta definido pelo servidor. O cliente recebe os parâmetros de hashing (salt e algoritmo), calcula localmente a hash da palavra-passe através da função crypt, e envia o resultado para validação. Este processo garante que a palavra-passe nunca é transmitida em claro.

Ao nível mais elevado, são disponibilizadas funções como download_from_server, upload_to_server e list_directory, que implementam fluxos completos de operação. Estas funções tratam de todo o ciclo: criação da ligação (create_socket), autenticação, envio do modo de operação e execução da ação pretendida.

O sistema de erros foi concebido com base em máscaras de bits, permitindo identificar com precisão em que fase ocorreu uma falha (ligação, autenticação, transferência, etc.). Esta abordagem facilita o debugging e a integração com outras aplicações.

Adicionalmente, o módulo inclui funcionalidades auxiliares relevantes, como:

- expansão de caminhos com suporte a ~ e ~user

- criação automática de diretórios locais durante downloads

- gestão segura de buffers e validação de tamanhos máximos

No seu conjunto, este backend fornece uma base sólida, modular e reutilizável para a construção de clientes mais complexos, incluindo a interface ncurses desenvolvida no projeto.

Programa em C para testar as funções do lado do servidor

Foi desenvolvido um programa de testes em linguagem C (unit-tests.c) com o objetivo de validar o funcionamento das principais funcionalidades do servidor, nomeadamente upload, download e listagem de diretórios.

Este programa utiliza funções de mais alto nível que encapsulam a comunicação com o servidor, incluindo o processo de autenticação, permitindo simular o comportamento de um cliente real. Os resultados são apresentados através de códigos de erro, facilitando a identificação de eventuais falhas.

Adicionalmente, no teste de download, é realizada uma verificação de integridade dos ficheiros, comparando o conteúdo transferido com o original.

Embora não faça parte do produto final, este programa foi útil durante a fase de desenvolvimento para garantir a fiabilidade das funcionalidades implementadas.

Interface de utilizador textual com listagem gráfica de diretorias e ficheiros em arte ASCII

Foi desenvolvida uma interface de utilizador textual em linguagem C (main2.c), baseada na biblioteca ncurses, com o objetivo de permitir a interação com o servidor de forma mais intuitiva.

A aplicação encontra-se dividida em dois estados principais: um ecrã de autenticação, onde o utilizador introduz o nome de utilizador e palavra-passe, e um modo de exploração, apresentado após autenticação bem-sucedida. Neste segundo modo, é possível visualizar o conteúdo de diretórios remotos obtidos através da funcionalidade de listagem do servidor.

A listagem é apresentada sob a forma de uma grelha visual, recorrendo a arte ASCII para representar diferentes tipos de ficheiros e diretórios (por exemplo: pastas, ficheiros de texto, código, imagens, entre outros). Os ficheiros são automaticamente classificados com base na sua extensão, permitindo uma representação visual diferenciada.

Adicionalmente, a interface suporta navegação por páginas e atualização dinâmica da listagem, proporcionando uma experiência de utilização mais organizada e interativa, apesar de se tratar de um ambiente exclusivamente textual.

Embora não constitua uma interface gráfica tradicional, esta abordagem permitiu melhorar significativamente a usabilidade do sistema durante o desenvolvimento e demonstração do projeto.

Cumprimento dos prazos e descrição das funcionalidades em falta

Plano Original:

Fase 1 – Planeamento e Preparação (Setembro 2025)

• Instalação inicial do Debian
 • Configuração base (utilizadores, teclado, rede, SSH)
 • Otimização e limpeza do sistema

Estado:

Fase 1 concluída com os prazos previstos em cumprimento.

Fase 2 – Configuração do Servidor (Setembro 2025)

• Definição de IP estático
 • Instalação e testes do serviço SSH
 • Configuração de firewall e parâmetros de segurança
 • Configuração de Dynamic DNS

Estado:

Fase 2 concluída com os prazos previstos em cumprimento.

Fase 3 – Acesso Remoto Seguro (Setembro/Novembro2025)

• Instalação e configuração do WireGuard
 • Testes LAN e WAN
 • Configuração de port forwarding
 • Implementação/experiência com Wake-on-LAN (LAN e WAN)

Estado:

Fase 3 concluída com os prazos previstos em cumprimento.

Fase 4 – Desenvolvimento da Aplicação TUI em Python (Novembro/Fevereiro 2025)

• Estrutura base da aplicação com python curses
 • Implementação de funcionalidade SFTP
 • Integração de permissões multi-utilizador
 • Testes de navegação e usabilidade

Estado:

Fase 4 em progresso com atraso significativo. A estrutura base da aplicação e a integração de permissões multi-utilizador foi implementada em C (alteração da linguagem usada de Python para C devido à minha própria familiaridade com a mesma), em falta:
 – Implementação da capacidade de upload/download de ficheiros na aplicação cliente
 – Implementação da navegação entre diretorias do utilizador autenticado

Fase 5 – Segurança e Fiabilidade (Fevereiro/Maio 2025)

• Logs de acesso e backups automáticos
 • Implementação de Fail2ban e autenticação por chave pública
 • Otimização geral do desempenho

Estado:

Fase 5 possivelmente cancelada devido ao atraso na fase 4. Implementação de medidas de segurança e fiabilidade serão mantidas apenas conceptualmente para possíveis upgrades futuros. (e.g.: threading)

Fase 6 – Testes Finais e Documentação (Maio/Julho 2026)

• Testes funcionais LAN/WAN
 • Testes de falhas e recuperação
 • Escrita do relatório final
 • Preparação da apresentação e defesa da PAP

Estado:

Fase 6 sem alterações no plano, é esperado que consiga terminar esta fase atempadamente.

Principais dificuldades desde o 1º protótipo

Ao longo do desenvolvimento do presente projeto, foram identificadas diversas dificuldades que condicionaram o ritmo e a abordagem de implementação do protótipo.

Uma das principais limitações prendeu-se com a gestão do tempo e a manutenção de uma cadência de trabalho consistente. Esta dificuldade esteve associada à complexidade técnica do projeto, bem como à necessidade de conciliar o seu desenvolvimento com outras responsabilidades académicas, nomeadamente o estágio e as atividades letivas.

Em determinados períodos, esta sobrecarga resultou em níveis elevados de stress e fadiga, tornando necessária uma reorganização do planeamento inicial, assim como a redefinição de prioridades, de forma a garantir a continuidade e a qualidade do trabalho desenvolvido.

Ajustes Feitos Relativamente à Proposta

Ao longo do desenvolvimento deste projeto houve múltiplos ajustes realizados devido a dificuldades não previstas, nomeadamente:

A aplicação “client-side”.

Foi alterada de Python (paramiko) para C (sockets) devido à minha falta de familiaridade com o python.

Foi decidido que fosse implementada com NCurses pela mesma razão.

Empenho, interesse, responsabilidade e autonomia

No âmbito deste projeto, considero que o meu empenho e interesse se mantiveram, de forma geral, elevados desde a fase inicial de conceção, iniciada durante o período de férias de verão. Ao longo do desenvolvimento, procurei manter uma postura autónoma e responsável, recorrendo frequentemente à pesquisa e à experimentação para encontrar soluções para os problemas identificados.

Ainda assim, reconheço que a exigência técnica do projeto, aliada à necessidade de conciliar o seu desenvolvimento com outras responsabilidades académicas, teve impacto na consistência do meu desempenho. Em determinados momentos, essa pressão traduziu-se em dificuldades na gestão do tempo e em períodos de maior desgaste, o que exigiu uma adaptação do planeamento e uma reorganização das prioridades.

Apesar dessas limitações, mantive o compromisso com os objetivos definidos, demonstrando capacidade de adaptação e resiliência ao longo do processo.

Video de Demonstração

https://drive.google.com/file/d/1RXvAb6URZV7_r3uDZvBIXXTGC7hYguXP/view?usp=sharing